# 珠海高新区网上办事大厅建设任务分解表

制表单位：区办公室	制表时间：2013年4月18日

| 序号 | 任 务 | 分 解 | 完成时限 | 责任单位 | 协助单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定网上办事大厅项目建设工作方案 | 根据省、市关于网上办事大厅的建设要求，建设区级网上办事大厅，并实现与市级、省级网上办事大厅的互联互通。 | 2013年4月 | 区办公室 |  | 已完成 |
| 2 | 实现全区公共服务事项动态化目录管理 | 按照《珠海市第五轮行政审批事项调整目录》和《珠海市政府职能转移目录》文件精神，对区各部门的行政审批和社会服务事项进行梳理，依照行政许可事项、非行政许可事项、社会服务事项的目录体系，以面向公众提供服务的最小粒度为标准，建立、完善区级事项目录。 | 2013年5月 | 区人保局 |  |  |
| 3 | 网上办事大厅基本框架建设 | 负责网上办事大厅（网站）总体框架规划并指导投资项目网上审批、社会事务网上办理、公共资源网上交易模块的建设工作；负责指导、配合政务信息网上公开、政府决策网上互动模块建设工作。 | 2013年5月 | 区办公室 |  |  |
|  |  | 负责指导、配合政府效能网上监督模块和网上投诉受理模块建设工作。具有行政审批事项和社会服务事项的各相关部门负责本部门事项在事项注册登记系统内的登记注册和动态维护工作。 | 2013年5月 | 区纪委 |  |  |
| 4 | 充实完善网上办事功能 | 完善“一站式”网上行政服务模式，推动实现多部门间服务事项网上协同处理、办理过程信息网上互动、办理意见信息网上互通、办理结果信息网上互认。 | 2013年5月 | 区办公室 | 区科经局 区人保局 区纪委 |  |
| 5 | 建立完善电子政务信息交换标准 | 摸清我区目前电子政务信息产生、共享和利用情况；制定我区政务信息共享目录和信息数据共享强制性标准，作为各部门信息化系统建设、升级、改造的强制性约束条件和标准，并逐步推广到所有提供公共服务的企业和社会组织。 | 2013年5月 | 区科经局 | 社会组织 |  |
| 6 | 完善政务信息共享平台 | 实现全区各部门电子政务信息全面互通、全面共享；建立统一的行政审批、行政确认、行政征收、行政执法、政务公开、证照比对等信息共享数据库。 | 2013年5月 | 区科经局 |  |  |
| 7 | 有效整合电子政务基础资源 | 建立电子政务基础资源合理调配、有效利用的管理机制；实现电子政务资源的统一管理、按需调拨、统一维护，有效节约建设、维护成本。 | 2013年6月 | 区科经局 |  |  |
| 8 | 建立健全服务效能网上监察考核机制 | 对网上办事大厅建设进度、各部门服务事项进驻网上办事大厅情况、事项网上办理深度等进行监察；建立和完善服务监督评价标准，实现部门服务质量、服务效率的全过程监管和网上公开。 | 2013年6月 | 区办公室 | 区纪委 |  |
| 9 | 建设市民个人网页 | 为市民开通个性化网页，向市民提供政务信息发布、信息订阅查询、网上办事、政民互动、市民云服务等服务。 | 2013年7月 | 区办公室 | 珠海电信 |  |