财政简报

2016年第110期（总第445期）

珠海市财政局办公室编                    2016年12月16日

——————————————————————

全省财政资金实时在线联网监督系统

在珠海正式上线运行

为了进一步强化财政资金监督管理，防范财政风险，推动财政管理提质增效，按照省财政厅的统一安排部署，珠海市完成了全省财政资金实时在线联网监督系统改造建设任务，并于近日正式上线运行。

全省财政资金实时在线联网监督系统（以下简称全省联网系统），是经省人民政府批准，由省财政厅在全省范围内统一推进建设的多层次、全方位财政资金监督体系。全省联网系统以“横向到边，纵向到底”为目标，覆盖省、市、县各级预算单位，着力提升财政业务系统间的关联性和各层级间的联动性，整合信息资源，实现实时查询追踪各级财政资金流向和预算执行情况，增强信息搜集汇总的时效性，实现对全省财政资金从拨付到资金使用的全过程追踪。

全省联网系统建设涵盖省、市、区三级财政部门所有财政资金和全流程业务，不仅涉及信息技术对接，又需要业务主管部门配合，时间紧、任务重、难度大。珠海市财政局对系统建设工作高度重视，迅速采取措施，推进有关工作开展：

一是制定工作方案。今年9月，按照省厅关于系统建设的有关要求，结合我市业务实际，制定印发我市系统建设方案，成立专门的系统建设工作小组，明确了系统建设的各个时间节点，有序推进工作开展。

二是参与学习交流。先后两次参加省组织的全省联网系统建设工作布置与培训会议，认真学习领会上级要求，同时积极与其他地市交流系统建设中遇到的技术问题、业务问题，对完善系统功能提出建议，为系统改造建设建言献策。

三是加强部门协作。理顺工作流程，明确各科室职责分工：预算科负责省转移支付指标入库，本级指标、支付数据上报；各业务科室负责省转移支付指标的挂接；信息化管理科负责系统维护、运行监控，各方联动，形成合力，共同完成工作任务。

四是开展专题培训。为了更好地应用全省联网系统，确保系统按时上线运行，我局在12月初邀请省厅系统工程师前来我市对市本级及各区有关人员进行系统操作业务培训，并对系统上线后的工作进行布置和动员。

经过几个月努力，全省联网系统在我市的建设准备工作任务均已按期完成。12月12日，系统在我市正式上线运行。下一步，我局将同步做好有关指标和拨付信息的挂接和推送工作，建立数据传输常态机制，维护系统正常运行。

抄送：省财政厅、市府办、市人大财经委、局领导、局机关各科室、

国库支付中心、各区财政局。

（共印4份）